ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Чернівцідержрибоохорони

від 18.09.2012 р.  № 80

Комплекс організаційно-технічних заходів

щодо підготовки матеріально-технічної бази Чернівцідержрибоохорони

до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

| № п/п | Короткий зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Створити робочу комісію (оперативну групу) з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та затвердити ії наказом по управлінню. | До 20.08.2012 | Провідний інженер |
| 2 | Провести перевірку стану підготовки матеріально-технічної бази до роботи в осінньо-зимовий період. | До 25.09.2012 | Провідний інженер |
| 3 | Укласти договори з комунальними і енергопостачальними організаціями на постачання електроенергії, газопостачання, водопостачання і водовідведення, вивезення сміття. | До 25.09.2012 | Провідний юрисконсульт |
| 4 | Вжити заходи з модернізації, заміни та реконструкції енергозатратного обладнання та інженерних комунікацій з використанням сучасних прогресивних матеріалів. | Постійно | Провідний інженер |
| 5 | Забезпечити дотримання встановлених норм витрат енергоносіїв, не допускати їх неефективного використання. Впроваджувати та утримувати в належному стані системи автоматичного контролю використання енергоносіїв, приладів обліку газу та води. | Постійно | Завідуючий господарством |
| 6 | Провести ремонт і утеплення гаражів, побутових приміщень, систем централізованого опалення, пристроїв для підігріву води, інертних матеріалів та мастил. | До 25.09.2012 | Завідуючий господарством |
| 7 | Створити необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи та функціонування об'єктів в осінньо-зимових умовах. | До 25.09.2012 | Провідний інженер |
| 8 | Провести необхідний інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів житлово - комунального господарства. | Постійно | Провідний інженер |
| 9 | З метою недопущення обмежень енергопостачання вживати всі можливі заходи щодо проведення своєчасних розрахунків за спожиту електричну енергію. | Постійно | Завідуючий господарством |
| 10 | Забезпечити проведення необхідних робіт щодо зменшення втрат тепла приміщеннями, в тому числі ущільнення створів, тамбурів, налагодження вентиляції, оптимізація освітлення, визначення та дотримання оптимальної температури води в системах центрального тепло - та водопостачання. | До 25.09.2012 | Завідуючий господарством |
| 11 | Забезпечити вихід на внутрішні водойми технічно справних суден, з комплектом аварійних, протипожежних, рятувальних засобів, враховуючи інструмент для боротьби з обмерзанням суден. | До 25.09.2012 | Провідний інженер |
| 12 | Плавзасоби на водосховищі у разі виникнення криги, своєчасно витягнути з води і забезпечити їх зберігання та збереження. | Постійно | Завідуючий господарством |
| 13 | Забезпечити дровами та вугіллям по потребі гараж Чернівцідержрибоохорони та рибоохоронні дільниці. | До 15.10.2012 | Завідуючий господарством |